ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH THỰC NGHIỆM MỞ RỘNG CHO HỆ THỐNG RAG (MITRE ATT&CK)

CÁC PHƯƠNG PHÁP RETRIEVAL, GENERATOR VÀ KỸ THUẬT NÂNG CAO ĐỂ THU THẬP SỐ LIỆU & THỐNG KÊ KHOA HỌC

MỤC LỤC

[Mục tiêu Thực nghiệm & Khung Chỉ số Đánh giá (Evaluation Framework)](#1-mục-tiêu-thực-nghiệm--khung-chỉ-số-đánh-giá-evaluation-framework)

[Trục 1: Mở rộng Phương pháp & Mô hình Retrieval (Stage 1)](#2-trục-1-mở-rộng-phương-pháp--mô-hình-retrieval-stage-1)

2.1. Benchmark Đa dạng Mô hình Dense Embedding (MTEB Top Performers)

2.2. Late-Interaction Retrieval: ColBERTv2 / RAGatouille

2.3. Learned Sparse Retrieval: SPLADE v2 & BGE-M3 Sparse

2.4. Domain-Adapted Fine-Tuning Embedding trên AttackQA Train Split

[Trục 2: Nâng cấp Kỹ thuật Re-Ranking (Stage 2)](#3-trục-2-nâng-cấp-kỹ-thuật-re-ranking-stage-2)

3.1. So sánh Benchmark các Mô hình Cross-Encoder chuyên sâu

3.2. Listwise Permutation Re-ranking với LLM (RankGPT)

3.3. Khảo sát Độ nhạy Kích thước Tập Ứng viên (Candidate Pool Size K vs Latency)

[Trục 3: Mở rộng Mô hình Generator & Reasoning LLMs](#4-trục-3-mở-rộng-mô-hình-generator--reasoning-llms)

4.1. Benchmark Họ Mô hình LLM Đa Quy mô (Model Scale Benchmark)

4.2. Khảo sát Mô hình Lý luận Chuyên sâu (Reasoning LLMs: DeepSeek-R1 Distill)

4.3. Phân tích Đánh đổi Chi phí, Tốc độ (Throughput / Latency) và Độ chính xác

[Trục 4: Các Kỹ thuật RAG Tiên tiến (Advanced RAG Paradigms)](#5-trục-4-các-kỹ-thuật-rag-tiên-tiến-advanced-rag-paradigms)

5.1. Hypothetical Document Embeddings (HyDE)

5.2. Multi-Query Expansion & Fusion Retrieval

5.3. Step-Back Prompting (Khái quát hóa Truy vấn Bảo mật)

5.4. Corrective RAG (CRAG) & Lọc Ngữ cảnh Nhiễu

5.5. Nén Ngữ cảnh Thông minh (Context Compression / LongLLMLingua)

5.6. GraphRAG Sơ bộ (Tận dụng Cấu trúc Thực thể ATT&CK STIX)

[Ma trận Kế hoạch Thực nghiệm & Bản mẫu Thu thập Số liệu (Data Collection Matrix)](#6-ma-trận-kế-hoạch-thực-nghiệm--bản-mẫu-thu-thập-số-liệu-data-collection-matrix)

6.1. Bảng thực nghiệm 1: So sánh toàn diện các phương pháp Retrieval

6.2. Bảng thực nghiệm 2: Đánh đổi Candidate Pool K trong Re-ranking

6.3. Bảng thực nghiệm 3: Benchmark các Generator Models

6.4. Bảng thực nghiệm 4: Ma trận Kỹ thuật RAG Nâng cao

6.5. Đề xuất các Biểu đồ Trực quan hóa Khoa học (Visualization Roadmap)

[Hướng dẫn Tích hợp Code Nhanh vào Codebase Hiện tại](#7-hướng-dẫn-tích-hợp-code-nhanh-vào-codebase-hiện-tại)

1. Mục tiêu Thực nghiệm & Khung Chỉ số Đánh giá (Evaluation Framework)

1.1. Mục tiêu cốt lõi

Để bài báo cáo đồ án đạt hàm lượng khoa học cao và có chiều sâu thống kê thực nghiệm thuyết phục, hệ thống cần xây dựng các ma trận so sánh đa chiều:

Kiểm chứng Giả thuyết Khoa học (Ablation Studies): Từng thành phần (Sparse, Dense, Late-Interaction, Reranker, Prompt, Reasoning Model) đóng góp bao nhiêu phần trăm vào kết quả cuối cùng?

Khảo sát Điểm tối ưu Đánh đổi (Trade-off & Pareto Frontier): Giữa Độ chính xác (Accuracy/Recall), Độ trễ (Latency ms), Bộ nhớ (RAM/VRAM) và Chi phí tính toán (Token Cost).

Phân tích Khả năng thích ứng theo Miền dữ liệu (Domain Sensitivity Analysis): Phương pháp nào xử lý tốt nhất các truy vấn quan hệ (relation_or_detection), phương pháp nào mạnh nhất ở tra cứu thực thể (direct_lookup), và phương pháp nào xử lý được câu hỏi tóm tắt (rewrite_or_summarize).

1.2. Hệ thống Thước đo Toàn diện (Comprehensive Metrics Suite)

Hệ thống nên đo đạc song song 3 nhóm chỉ số:

| Nhóm Đánh giá | Chỉ số (Metrics) | Ý nghĩa / Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Retrieval Quality | Recall@1, Recall@5, Recall@10, Recall@20 | Đo lường tỷ lệ tài liệu chuẩn MITRE ATT&CK lọt vào Top-K |
|  | MRR@10 (Mean Reciprocal Rank) | Đánh giá thứ hạng xuất hiện của tài liệu chuẩn (càng cao càng tốt) |
|  | NDCG@10 (Normalized Discounted Cumulative Gain) | Đánh giá chất lượng phân hạng toàn dải Top-10 |
| Generation Quality | Hard Accuracy (0 - 10) | Độ chính xác sự thật kỹ thuật so với True Answer (LLM Judge) |
|  | Faithfulness (0 - 10) | Mức độ trung thực, không bịa đặt so với ngữ cảnh (Zero-Hallucination) |
|  | Answer Relevancy (0 - 10) | Mức độ bám sát câu hỏi người dùng |
|  | ROUGE-L & BLEU-4 (Lexical Overlap) | Độ tương đồng chuỗi từ vựng truyền thống giữa True & Gen Answer |
| System Efficiency | Latency (ms / query) | Tách bạch: Time Retrieve + Time Rerank + Time Gen |
|  | Throughput (tokens / second) | Tốc độ sinh của Generator |
|  | Context Efficiency (%) | Tỷ lệ token trong context thực sự được LLM sử dụng để trả lời |

2. Trục 1: Mở rộng Phương pháp & Mô hình Retrieval (Stage 1)

Hiện tại, đồ án mới chỉ thử nghiệm BM25S và dòng BAAI/bge-small/base. Để có bảng thống kê đầy đủ, các thử nghiệm sau là tối cần thiết:

2.1. Benchmark Đa dạng Mô hình Dense Embedding (MTEB Top Performers)

Ý tưởng: Không dừng lại ở BGE, cần thử nghiệm các kiến trúc Embedding khác nhau trên MTEB (Massive Text Embedding Benchmark) để đánh giá khả năng hiểu mã độc và kỹ thuật an ninh mạng.

Các mô hình đề xuất thử nghiệm:

intfloat/e5-base-v2 hoặc intfloat/e5-large-v2 (Kiến trúc tiền tố "query: " và "passage: ", nổi tiếng về khả năng khái quát hóa).

Alibaba-NLP/gte-base-en-v1.5 (Cửa sổ ngữ cảnh 8k tokens, hỗ trợ hiểu sâu các văn bản báo cáo kỹ thuật).

nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 (Matryoshka Embeddings, cho phép cắt giảm số chiều vector từ 768 xuống 256/128 mà vẫn giữ 95% độ chính xác).

Snowflake/snowflake-arctic-embed-m (Tối ưu hóa mạnh cho retrieval doanh nghiệp).

Số liệu kỳ vọng thu được: Bảng so sánh 5-6 mô hình Embedding về MRR@10, Recall@{1, 5, 10}, Kích thước vector (dimensions), Dung lượng Index trên đĩa, và Tốc độ nhúng (samples/sec).

2.2. Late-Interaction Retrieval: ColBERTv2 / RAGatouille

Nguyên lý kỹ thuật:

Bi-Encoder (Dense thông thường) nén toàn bộ văn bản thành 1 vector duy nhất $\rightarrow$ mất mát chi tiết.

Cross-Encoder tính toán từng cặp $\rightarrow$ quá chậm để tìm kiếm kho dữ liệu.

ColBERTv2 (Contextualized Late Interaction over BERT) mã hóa từng token của câu hỏi và tài liệu thành các vector riêng biệt. Khi tìm kiếm, nó sử dụng toán tử MaxSim:

$$\text{Score}(Q, D) = \sum_{q \in Q} \max_{d \in D} (E_q \cdot E_d)$$

Lý do phù hợp với MITRE ATT&CK: ColBERT cực kỳ nhạy với các từ khóa kỹ thuật nhỏ (như T1055, tên file registry, cờ lệnh PowerShell) trong khi vẫn giữ nguyên khả năng so khớp ngữ nghĩa sâu.

Thư viện triển khai: ragatouille (dễ dàng tích hợp với 3 dòng code Python).

Kỳ vọng cải thiện: Recall@5 tăng 3-5% so với Dense đơn lẻ, tốc độ nhanh gấp hàng chục lần so với Cross-Encoder.

2.3. Learned Sparse Retrieval: SPLADE v2 & BGE-M3 Sparse

Nguyên lý kỹ thuật:

BM25 truyền thống chỉ dựa vào so khớp chuỗi ký tự cứng.

SPLADE (Sparse Lexical and Expansion Model) sử dụng mạng nơ-ron BERT để dự đoán trọng số từ vựng (term weights) và tự động mở rộng từ đồng nghĩa (term expansion) ngay trong không gian từ vựng thưa.

Ví dụ: Khi câu hỏi có từ "DLL Injection", SPLADE có thể tự động kích hoạt trọng số cho các từ liên quan như "memory", "process", "LoadLibrary" ngay cả khi chúng không xuất hiện trong câu hỏi!

Mô hình đề xuất: naver/splade-cocondenser-ensembledistil hoặc thành phần Sparse của BAAI/bge-m3.

Kỳ vọng: Khắc phục triệt để điểm yếu của BM25 ở các nhóm câu hỏi tóm tắt (mitigations_summaries, detections_summaries).

2.4. Domain-Adapted Fine-Tuning Embedding trên AttackQA Train Split

Cơ hội vàng của đồ án: Đồ án có sẵn 20,268 mẫu Train từ AttackQA (qa_train.jsonl).

Phương pháp:

Khai thác Hard Negatives (Khai thác mẫu âm khó): Với mỗi câu hỏi trong tập train, dùng BM25 lấy Top-10 tài liệu. Lọc bỏ tài liệu chân lý (Positive), các tài liệu điểm cao còn lại chính là Hard Negatives (trông giống nhưng sai sự thật).

Tạo bộ ba dữ liệu (Triplets): (Query, Positive Document, Hard Negative Document).

Fine-tune mô hình BAAI/bge-small-en-v1.5 bằng hàm mất mát Multiple Negatives Ranking Loss (MNRL) thông qua thư viện sentence-transformers.

Ý nghĩa học thuật: Đây là điểm cộng nghiên cứu rất lớn cho đồ án tốt nghiệp, chứng minh việc thích ứng mô hình nền tảng vào miền an ninh mạng chuyên sâu.

3. Trục 2: Nâng cấp Kỹ thuật Re-Ranking (Stage 2)

Re-ranking đã chứng minh mang lại bước nhảy vọt (MRR tăng từ 0.81 lên 0.93 trên tập 200 mẫu). Cần mở rộng các góc độ sau để có số liệu vững chắc:

3.1. So sánh Benchmark các Mô hình Cross-Encoder chuyên sâu

Cần thực hiện đánh giá đối đầu (Head-to-head Comparison) giữa các dòng Cross-Encoder:

cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 (6 layers - Rất nhanh, baseline hiện tại).

cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-12-v2 (12 layers - Cân bằng).

BAAI/bge-reranker-base (Mô hình đa ngôn ngữ mạnh mẽ).

BAAI/bge-reranker-large (Mô hình lớn, độ chính xác hàng đầu).

jinaai/jina-reranker-v2-base-multilingual (Hỗ trợ ngữ cảnh dài, trích xuất thực thể).

Chỉ số thu thập: Lập bảng so sánh 5 mô hình trên 4 tiêu chí: MRR@10, Recall@1, VRAM GPU tiêu thụ, và Độ trễ trung bình (ms/query).

3.2. Listwise Permutation Re-ranking với LLM (RankGPT)

Khác biệt nguyên lý: Cross-Encoder chấm điểm từng cặp độc lập (Pointwise). Ngược lại, Listwise Re-ranking đưa một danh sách 10-20 đoạn văn bản cùng lúc vào prompt của một LLM nhanh (như llama-3.1-8b-instant qua Groq) và yêu cầu LLM sắp xếp lại toàn bộ danh sách theo thứ tự liên quan giảm dần:

"Given the question and the following 10 passages, rank them from most relevant to least relevant: [1], [2], ... [10]".

Kỳ vọng: So sánh đối đầu giữa phương pháp Neural Cross-Encoder và LLM-as-a-Reranker về cả độ chính xác và chi phí.

3.3. Khảo sát Độ nhạy Kích thước Tập Ứng viên (Candidate Pool Size K vs Latency)

Thử nghiệm cho Stage 1 trích xuất số lượng ứng viên biến thiên:

$$K_{cand} \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100\}$$

Cho Cross-Encoder lọc xuống còn cố định $Top-5$.

Vẽ biểu đồ đường cong Pareto (Pareto Frontier):

Trục X: Thời gian truy xuất tổng cộng (ms).

Trục Y: Recall@1 và MRR@10.

Tìm ra "điểm ngọt" (Sweet Spot) kỹ thuật tối ưu nhất cho hệ thống triển khai thực tế.

4. Trục 3: Mở rộng Mô hình Generator & Reasoning LLMs

4.1. Benchmark Họ Mô hình LLM Đa Quy mô (Model Scale Benchmark)

Cần thử nghiệm các mô hình LLM với số lượng tham số khác nhau để trả lời câu hỏi: "Liệu mô hình nhỏ 8B có thể đạt độ chính xác tương đương 70B nếu được cấp ngữ cảnh chuẩn xác từ Cross-Encoder?"

Các mô hình đề xuất đo đạc:

Groq API:

llama-3.3-70b-versatile (Mô hình 70B tham số, baseline).

llama-3.1-8b-instant (Mô hình 8B tham số, siêu nhanh ~300ms, chi phí cực thấp).

gemma-2-9b-it (Kiến trúc trượt sliding-window attention của Google).

mixtral-8x7b-32768 (Kiến trúc Mixture of Experts - MoE).

Hugging Face Local / vLLM:

Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct (Mô hình siêu nhẹ, baseline local).

Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct (Chuẩn mực mô hình mã nguồn mở 7B hiện nay).

4.2. Khảo sát Mô hình Lý luận Chuyên sâu (Reasoning LLMs: DeepSeek-R1 Distill)

Ý tưởng: Hiện nay các mô hình lý luận (Reasoning models) có khả năng tự sinh chuỗi suy nghĩ bên trong thẻ <think>...</think> trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Mô hình đề xuất: deepseek-r1-distill-llama-70b hoặc deepseek-r1-distill-qwen-14b/32b (đã có sẵn trên Groq API với tốc độ suy luận cao).

Kỳ vọng: Đánh giá xem khả năng tự suy luận của DeepSeek-R1 có giúp giải quyết các câu hỏi phức tạp thuộc nhóm reasoning_translation và rewrite_or_summarize tốt hơn Llama-3.3 thông thường hay không.

4.3. Phân tích Đánh đổi Chi phí, Tốc độ (Throughput / Latency) và Độ chính xác

Lập bảng thống kê toàn diện gồm:

Tốc độ sinh: Tokens / giây (tokens/sec).

Thời gian phản hồi: Time to First Token (TTFT) và End-to-end Latency (ms).

Độ chính xác sự thật (Hard Accuracy) và Mức độ trung thực (Faithfulness).

Chi phí ước tính trên 1,000 lượt hỏi (Cost / 1k queries).

5. Trục 4: Các Kỹ thuật RAG Tiên tiến (Advanced RAG Paradigms)

Đây là các kỹ thuật tạo điểm nhấn khác biệt cho đồ án công nghệ:

5.1. Hypothetical Document Embeddings (HyDE)

Nguyên lý: Người dùng đặt một câu hỏi ngắn (ví dụ: "What APT groups use T1055.001?"). Vector của câu hỏi ngắn thường nằm xa vector của các đoạn văn bản giải thích dài trong không gian vector.

Quy trình HyDE:

Yêu cầu một LLM nhanh (như Llama-3.1-8B): "Viết một đoạn văn bản giả định trả lời câu hỏi sau...".

Không quan tâm câu trả lời giả định đúng hay sai về sự thật, chỉ lấy văn bản giả định đó đem đi nhúng vector (Embedding).

Dùng vector giả định đó để tìm kiếm trong FAISS. Vector văn bản giả định sẽ nằm rất gần với văn bản thực tế trong kho tri thức!

Kỳ vọng: Tăng vọt Recall của Dense Retriever đối với các câu hỏi ngắn hoặc câu hỏi trừu tượng.

5.2. Multi-Query Expansion & Fusion Retrieval

Nguyên lý: Một câu hỏi của người dùng có thể diễn đạt theo nhiều cách.

Quy trình:

LLM sinh ra 3 phiên bản diễn giải khác nhau (paraphrases) của câu hỏi ban đầu.

Thực hiện truy xuất song song 3 truy vấn trên FAISS/BM25.

Gom toàn bộ danh sách kết quả và áp dụng Reciprocal Rank Fusion (RRF) để lọc ra tập tài liệu thống nhất.

Kỳ vọng: Giảm thiểu rủi ro câu hỏi của người dùng không khớp từ khóa với văn bản gốc ATT&CK.

5.3. Step-Back Prompting (Khái quát hóa Truy vấn Bảo mật)

Nguyên lý: Kỹ thuật của Google DeepMind. Trước khi trả lời câu hỏi chi tiết về một mã độc hoặc kỹ thuật cụ thể, hệ thống yêu cầu LLM lùi lại một bước (step back) để hỏi về nguyên lý nền tảng.

Ví dụ:

Câu hỏi gốc: "Làm thế nào công cụ Mimikatz khai thác LSASS trong T1003.001?"

Câu hỏi khái quát hóa (Step-back): "Hệ điều hành Windows lưu trữ thông tin xác thực trong tiến trình LSASS như thế nào và nguyên lý trích xuất bộ nhớ là gì?"

Kỳ vọng: Giúp LLM hiểu sâu bản chất kỹ thuật, tránh nhầm lẫn các biến thể mã độc.

5.4. Corrective RAG (CRAG) & Lọc Ngữ cảnh Nhiễu

Nguyên lý: Thay vì đưa thẳng tài liệu từ Retriever vào Generator, CRAG bổ sung một module chấm điểm độ tin cậy (Retrieval Evaluator):

Tự tin cao (Correct): Giữ lại tài liệu, thực hiện tinh lọc và trích xuất các câu trọng tâm.

Không tự tin (Ambiguous / Incorrect): Loại bỏ ngữ cảnh nhiễu, kích hoạt cơ chế truy vấn lại hoặc thông báo rõ ràng cho người dùng rằng kho tri thức không đủ tin cậy.

Kỳ vọng: Triệt tiêu hoàn toàn các trường hợp trả lời sai do context rác (Noise robustness).

5.5. Nén Ngữ cảnh Thông minh (Context Compression / LongLLMLingua)

Vấn đề: Top-5 văn bản trả về có thể chứa nhiều câu mô tả lịch sử, râu ria không phục vụ câu hỏi. Việc nhồi nhét quá nhiều token làm loãng sự chú ý của LLM (hiện tượng "Lost in the Middle").

Phương pháp: Sử dụng thuật toán đo mức độ bất định (perplexity) của mô hình ngôn ngữ nhỏ (như gpt2 hoặc llama-3.2-1b) để cắt tỉa các từ/câu không mang thông tin, nén context giảm 30-50% số token mà vẫn bảo toàn 100% sự thật kỹ thuật.

Kỳ vọng: Giảm độ trễ sinh của LLM, tiết kiệm chi phí token và tăng độ tập trung của câu trả lời.

5.6. GraphRAG Sơ bộ (Tận dụng Cấu trúc Thực thể ATT&CK STIX)

Cơ sở dữ liệu sẵn có: Trong corpus.jsonl và attackqa.parquet, mỗi văn bản đều có các trường thực thể rõ ràng: subject_id, subject_name, relation_id, relation_name, field.

Cơ chế Graph-Augmented:

Xây dựng đồ thị liên kết nhẹ (NetworkX / SQLite Graph): Kỹ thuật $\leftrightarrow$ Phần mềm $\leftrightarrow$ Nhóm tin tặc $\leftrightarrow$ Biện pháp phòng ngừa.

Khi có câu hỏi về quan hệ (chiếm 65.2% tập dữ liệu), kết hợp vector search với việc duyệt qua các đỉnh kề trong đồ thị để mở rộng ngữ cảnh.

Kỳ vọng: Giải quyết triệt để các câu hỏi đòi hỏi suy luận liên kết (Multi-hop Reasoning) trong an ninh mạng.

6. Ma trận Kế hoạch Thực nghiệm & Bản mẫu Thu thập Số liệu (Data Collection Matrix)

Để triển khai có hệ thống, bạn có thể thực hiện theo 4 bảng mẫu thực nghiệm sau và điền kết quả đo đạc thực tế:

6.1. Bảng thực nghiệm 1: So sánh toàn diện các phương pháp Retrieval (Tập Dev - 2,533 mẫu)

Mục tiêu: Đánh giá sức mạnh của các họ mô hình Retrieval khác nhau trên cùng một tập dữ liệu chuẩn.

| STT | Phương pháp Retrieval | Mô hình cụ thể / Cấu hình | MRR@10 | Recall@1 | Recall@5 | Recall@10 | T/g Retrieve (ms) | Bộ nhớ / VRAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lexical Baseline | BM25S (Lucene, k1=1.0, b=0.25) | 0.785 | 0.694 | 0.901 | 0.942 | ~6 ms | ~150 MB RAM |
| 2 | Dense Baseline | BAAI/bge-small-en-v1.5 (FAISS IP) | 0.847 | 0.797 | 0.914 | 0.940 | ~86 ms | ~400 MB RAM |
| 3 | Dense Scale Up | BAAI/bge-base-en-v1.5 (FAISS IP) | 0.863 | 0.809 | 0.932 | 0.958 | ~24 ms (GPU) | ~800 MB VRAM |
| 4 | Dense Alternative 1 | intfloat/e5-base-v2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 5 | Dense Alternative 2 | Alibaba-NLP/gte-base-en-v1.5 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 6 | Learned Sparse | SPLADE-v2 / BGE-M3 Sparse | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 7 | Late-Interaction | ColBERTv2 (RAGatouille) | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 8 | Domain Fine-Tuned | bge-small fine-tuned on AttackQA Train | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 9 | Hybrid Standard | Dense (BGE-small) + BM25 (Weighted 0.5) | 0.877 | 0.825 | 0.946 | 0.968 | ~107 ms | ~550 MB RAM |

6.2. Bảng thực nghiệm 2: Đánh đổi Candidate Pool K trong Re-ranking (Tập Dev - 200 hoặc 2,533 mẫu)

Mục tiêu: Tìm ra điểm tối ưu giữa số lượng ứng viên Stage 1 và độ trễ Cross-Encoder Stage 2.

| Candidate Pool $K$ | Mô hình Retriever Stage 1 | Mô hình Reranker Stage 2 | MRR@10 | Recall@1 | Recall@5 | T/g Stage 1 (ms) | T/g Stage 2 (ms) | Tổng T/g (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K = 5 | Hybrid Weighted | ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | ~45 ms | ~70 ms |
| K = 10 | Hybrid Weighted | ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | ~85 ms | ~110 ms |
| K = 20 | Hybrid Weighted | ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | 0.887 | 0.826 | 0.967 | ~25 ms | ~175 ms | ~200 ms |
| K = 25 | Hybrid RRF | ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | 0.930 | 0.900 | 0.965 | ~180 ms | ~240 ms | ~420 ms |
| K = 50 | Hybrid Weighted | ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | ~420 ms | ~445 ms |
| K = 100 | Hybrid Weighted | ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | ~850 ms | ~875 ms |
| K = 20 | Hybrid Weighted | bge-reranker-base | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | [Điền] | [Điền] |
| K = 20 | Hybrid Weighted | bge-reranker-large | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | [Điền] | [Điền] |
| K = 20 | Hybrid Weighted | RankGPT (Llama-3.1-8B) | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 ms | [Điền] | [Điền] |

6.3. Bảng thực nghiệm 3: Benchmark các Generator Models (Tập Test - LLM Judge)

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng tạo sinh và chi phí tài nguyên của các họ LLM khác nhau khi được cung cấp cùng một Top-5 Context chuẩn.

| Mô hình Generator | Hạ tầng thực thi | Kích thước tham số | Hard Accuracy (0-10) | Faithfulness (0-10) | Answer Relevancy (0-10) | Tốc độ (tokens/s) | Độ trễ (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-1.5B-Instruct | Local PyTorch / CPU | 1.5B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~25 tok/s | ~2,500 ms |
| Qwen2.5-7B-Instruct | Local vLLM / GPU | 7B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~65 tok/s | ~1,200 ms |
| Llama-3.1-8B-Instant | Groq API | 8B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~750 tok/s | ~350 ms |
| Gemma-2-9B-IT | Groq API | 9B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~450 tok/s | ~550 ms |
| Llama-3.3-70B-Versatile | Groq API | 70B | 8.00 / 10 | 8.00 / 10 | 8.00 / 10 | ~280 tok/s | ~1,100 ms |
| DeepSeek-R1-Distill-70B | Groq API | 70B (Reasoning) | [Điền] | [Điền] | [Điền] | ~250 tok/s | ~2,200 ms |

6.4. Bảng thực nghiệm 4: Ma trận Kỹ thuật RAG Nâng cao

Mục tiêu: Đo lường mức độ cải thiện khi áp dụng các kỹ thuật Query Transformation, Nén ngữ cảnh và Kiểm chứng.

| Chiến lược Kỹ thuật | Retriever cơ sở | Generator | Hard Accuracy | Faithfulness | Recall@5 Context | Ghi chú / Điểm khác biệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard RAG | Dense (FAISS) | Llama-3.3-70B | 7.75 | 8.00 | 0.914 | Baseline chuẩn |
| HyDE RAG | Dense (FAISS) | Llama-3.3-70B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | Sinh văn bản giả định trước khi truy xuất |
| Multi-Query Fusion | Hybrid RRF | Llama-3.3-70B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | 3 Paraphrases kết hợp RRF |
| Step-Back Prompting | Hybrid + Reranker | Llama-3.3-70B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | Khái quát hóa câu hỏi bảo mật |
| Context Compression | Hybrid + Reranker | Llama-3.3-70B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | Nén 40% token ngữ cảnh qua LLMLingua |
| Corrective RAG (CRAG) | Hybrid + Reranker | Llama-3.3-70B | [Điền] | [Điền] | [Điền] | Chấm điểm và loại bỏ chunk nhiễu |

6.5. Đề xuất các Biểu đồ Trực quan hóa Khoa học (Visualization Roadmap)

Khi đưa vào báo cáo và slide thuyết minh, bạn nên vẽ 4 biểu đồ trọng điểm sau:

Biểu đồ Đường cong Pareto (Pareto Efficiency Frontier):

Trục hoành ($X$): End-to-End Latency (ms).

Trục tung ($Y$): MRR@10 hoặc Hard Accuracy.

Thể hiện các điểm: BM25, Dense, Hybrid, Hybrid+CrossEncoder, ColBERT. Giúp người đọc thấy rõ mô hình nào đạt tỷ lệ "đáng tiền" nhất.

Biểu đồ Cột Nhóm (Grouped Bar Chart) theo 4 nhóm Ý định Câu hỏi:

So sánh BM25 vs Dense vs Hybrid vs Reranker trên 4 nhóm: relation_or_detection, direct_lookup, rewrite_or_summarize, reasoning_translation.

Biểu đồ Radar (Spider Chart) Đánh giá Generator:

5 trục đánh giá: Hard Accuracy, Faithfulness, Answer Relevancy, Tốc độ sinh (tokens/s), và Độ súc tích (1 - tỷ lệ từ thừa).

Biểu đồ Nhiệt (Heatmap) Siêu tham số Fusion:

Trục $X$: Trọng số $\alpha \in [0.1, 0.9]$.

Trục $Y$: Hằng số $k_{rrf} \in [5, 100]$.

Màu sắc thể hiện điểm MRR@10.

7. Hướng dẫn Tích hợp Code Nhanh vào Codebase Hiện tại

Nhờ kiến trúc module hướng đối tượng cực kỳ sạch sẽ trong src/, việc thêm một phương pháp mới chỉ cần tuân thủ đúng 3 bước:

Ví dụ 1: Tích hợp RAGatouille / ColBERTv2 làm Retriever mới

Tạo file src/retrieval/colbert_retriever.py:

from src.retrieval.base import Retriever from src.retrieval.registry import register_retriever from src.data_models.data_models import RetrievalResult @register_retriever("colbert") class ColBERTRetriever(Retriever): def __init__(self, index_path: str = "data/index/colbert_attackqa"): from ragatouille import RAGPretrainedModel self.rag = RAGPretrainedModel.from_index(index_path) def search(self, query: str, top_k: int = 10) -> list[RetrievalResult]: results = self.rag.search(query, k=top_k) return [ RetrievalResult( doc_id=r["document_metadata"]["doc_id"], score=float(r["score"]), document=None # Sẽ được join qua corpus_lookup ) for r in results ]

Ví dụ 2: Tích hợp Kỹ thuật HyDE (Hypothetical Document Embeddings)

Tạo file src/retrieval/hyde_retriever.py:

from src.retrieval.base import Retriever from src.retrieval.dense_retriever import DenseRetriever from src.retrieval.registry import register_retriever from src.data_models.data_models import RetrievalResult import os from groq import Groq @register_retriever("hyde") class HyDERetriever(Retriever): def __init__(self, dense_retriever: DenseRetriever): self.dense_retriever = dense_retriever self.client = Groq(api_key=os.getenv("GROQ_API_KEY")) def search(self, query: str, top_k: int = 10) -> list[RetrievalResult]: # Bước 1: Sinh văn bản giả định prompt = f"Write a technical passage from MITRE ATT&CK answering: {query}" resp = self.client.chat.completions.create( model="llama-3.1-8b-instant", messages=[{"role": "user", "content": prompt}], max_tokens=200, temperature=0.7 ) hypo_doc = resp.choices[0].message.content # Bước 2: Dùng văn bản giả định để tìm kiếm bằng Dense vector return self.dense_retriever.search(hypo_doc, top_k=top_k)

Sau khi viết xong class, bạn chỉ cần mở src/factory.py thêm đúng 1 dòng import:

import src.retrieval.colbert_retriever # Tự động xuất hiện trong CLI và Web UI! import src.retrieval.hyde_retriever

Mọi API (/query, /retrieve), CLI (run_rag.py --retriever hyde) và Streamlit Web UI sẽ tự động nhận diện và hiển thị trong danh sách lựa chọn mà không cần sửa đổi bất kỳ dòng code nào khác!